**Planeación y Ejecución de Pruebas – Sprint 3**

**Proyecto:** Los mejores autos  
**Sprint:** 3  
**Fechas:** 24/03/2025 al 27/03/2025  
**Responsable:** Jose David Fernandez Barandica

**Objetivo del Sprint**

Implementar funcionalidades de valoración de productos, favoritos, visualización de políticas y eliminación de categorías.

**Pruebas Planeadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Descripción de Prueba | Tipo |
| #24 | Marcar y desmarcar productos como favoritos | Funcional |
| #25 | Visualizar listado de productos favoritos del usuario | Funcional |
| #26 | Mostrar bloque de políticas en detalle de producto | Visual |
| #27 | Compartir producto en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) | Integración |
| #28 | Puntuar productos con estrellas, mostrar promedio y total | Funcional |
| #29 | Eliminar categorías desde panel admin con confirmación y validación | Funcional |

**Ejecución de Pruebas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prueba Realizada | Resultado | Observaciones |
| Marcar producto favorito | Exitosa | Se actualiza estado y se refleja en favoritos |
| Compartir producto | Exitosa | Se muestra modal con opciones de redes sociales |
| Puntuar producto | Exitosa | Se almacena en backend y se refleja en frontend |
| Ver promedio en tarjeta | Exitosa | Se mostró en el Home una vez corregido el endpoint |
| Eliminar categoría con productos | Fallida | Mostró error controlado y mensaje explicativo al usuario |
| Eliminar categoría sin productos | Exitosa | Eliminación exitosa tras confirmación en modal |

**Conclusión**

Se completaron con éxito todas las pruebas planificadas para las funcionalidades desarrolladas. El sistema responde correctamente ante errores esperados y se implementaron buenas prácticas de UX para mensajes y confirmaciones.